**Приложение № 3 к аукционной документации**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Стоимость этапа, руб.** | **Период этапа (календарных дней)** |
| 1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Украинская 1 | 21 050,02 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 2 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Украинская 3А | 27 615,54 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Клубная 21 | 16 420,88 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Клубная 23 | 16 402,00 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 5 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Клубная 26 | 22 248,90 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 6 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Клубная 26 | 16 259,22 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 7 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 2 | 44 273,60 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 8 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 2 | 34 456,00 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 9 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 4 | 42 691,22 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 10 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 4 | 33 841,22 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 11 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 4А | 43 393,32 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 12 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 4А | 32 555,02 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 13 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 6 | 43 689,50 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 14 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Октябрьская 6 | 33 942,70 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| ИТОГО | | 428 839,14 | 90 календарных дней с даты заключения договора |