**Приложение № 3 к документации об электронном аукционе**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Стоимость этапа, руб.** | **Период этапа (календарных дней)** |
| 1 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Ленина 28 | 226 860,90 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 2 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Парковая 9 | 64 392,60 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 3 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Парковая 9 В | 47 092,62 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 4 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 4 | 54 566,74 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 5 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 6 | 49 621,36 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 6 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 6 | 49 621,36 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 7 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 24А | 55 262,94 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 8 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Строителей 37 | 47 523,32 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 9 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Строителей 37 | 68 300,76 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 10 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Геологов 16 | 79 272,40 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 11 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Строителей 2А | 65 799,16 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 12 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Строителей 9 | 45 571,60 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| 13 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. Строителей 11 | 60 093,86 | 90 календарных дней с даты заключения договора |
| ИТОГО | | 913 979,62 | 90 календарных дней с даты заключения договора |