**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес объекта** | **Этап** | **Период этапа (календарных дней)** | **Стоимость работ с непредвиденными, включая НДС 18%, в руб.** |
| **1** | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Гаровка-1, ул. Морская 1 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши | 90 календарных дней с даты заключения договора | 17 387,30 |
| **2** | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Гаровка-1, ул. Морская 2 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши | 90 календарных дней с даты заключения договора | 26 427,28 |
| **3** | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, пер. Школьный 1 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения. | 90 календарных дней с даты заключения договора | 9 561,54 |
| **4** | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, пер. Школьный 2 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения. | 90 календарных дней с даты заключения договора | 15 514,64 |
| **5** | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, пер. Школьный 3 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем водоотведения. | 90 календарных дней с даты заключения договора | 23 727,44 |
| **6** | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, ул. Центральная 29 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши | 90 календарных дней с даты заключения договора | 39 948,90 |
| **7** | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, ул. Центральная 31 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком. Разработка проектной документации на капитальный ремонт крыши | 90 календарных дней с даты заключения договора | 39 948,90 |
| **8** | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, ул. Школьная 20 | Составление технического отчета по итогам обследования строительных конструкций. Согласование технического отчета с заказчиком Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт инженерных систем теплоснабжения. | 90 календарных дней с даты заключения договора | 53 710,06 |
| **ИТОГО** | | |  | 226 226,06 |

**Подписи:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник производственного отдела  Невидомский С.С. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  подпись | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  дата |
| Начальник управления технического заказа  Козлов С.А. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  подпись | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  дата |
| Заместитель директора  Шишкин А.Л. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  подпись | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  дата |